TERMO DE REFERÊNCIA

## ELABORAÇÃO DO PLANO LOCAL

## DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

## DO MUNICÍPIO DE ASCURRA

Ascurra, 22 de abril de 2010.

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ASCURRA

## OBJETO DE CONTRATAÇÃO

O presente Termo de Referência tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DE PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL do Município de Ascurra, o qual se constituirá em instrumento de planejamento do município para viabilizar o acesso à moradia digna e, conseqüentemente, à melhoria das condições ambientais locais e da qualidade de vida da população.

1. INTRODUÇÃO

Em 2007, o Ministério das Cidades lançou o Programa de Habitação de Interesse Social, que tem a modalidade Elaboração de Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS, cujo objetivo principal é identificar a demanda do estoque habitacional dos municípios brasileiros. Este Programa é de suma importância, uma vez que contribui, ao mesmo tempo, para a redução do déficit de moradias – aumentando a oferta de habitação no mercado, a formulação de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento sustentável e a realização do planejamento estratégico do município, proporcionando uma nova dinâmica para as cidades beneficiadas.

O Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS é uma exigência da Lei Nº. 11.124, de 16 de junho de 2005, art. 12. No processo de elaboração do PLHIS, deverão ser consideradas as especificidades do local e da demanda, além da metodologia de elaboração participativa.

O plano deverá conter diagnóstico do setor habitacional, diretrizes, objetivos, linhas programáticas, fontes de recursos, metas e indicadores, que expressem o entendimento dos governos locais e dos agentes sociais, a respeito do planejamento local do setor habitacional e definam um plano

de ação para enfrentar seus principais problemas, especialmente no que se refere à habitação de interesse social, com o objetivo de promover o acesso à moradia digna.

A Política Nacional de Habitação tem como meta garantir à população, especialmente a de baixa renda, o acesso à moradia digna e considera fundamental para atingir seus objetivos a integração entre a política habitacional e a política de desenvolvimento urbano.

Possui como componentes principais:

a) Integração urbana de assentamentos precários;

b) Urbanização, regularização fundiária e inserção de assentamentos precários;

c) Provisão de habitação; e

d) Integração entre as políticas que atuam sobre o território do município.

Nesse sentido, o PLHIS observará as orientações contidas no Manual de Apresentação de Propostas - Sistemática 2008 - 2011 do Ministério das Cidades.

2. ANTECEDENTES

Nas últimas décadas o Município de Ascurra, passou de uma população de 5.414 mil habitantes em 1980 para uma população de 7.857 mil em 2000 (Censo IBGE). A população atual é de 6.761 mil habitantes (Estimativa IBGE, 2007) dos quais 5.934 estão concentrados em áreas urbanas. Através de levantamento realizado pelos agentes de saúde do município estima-se que aproximadamente 300 famílias morram de aluguel ou dividem a moradia com outra família no perímetro urbano do município.

O município possui uma superfície total de 119,12 km2. As áreas de expansão urbana perfazem (4,13 km²) 3,46 % do território municipal. Áreas Proibidas à Ocupação Urbana, e conseqüentemente de Preservação Permanente, são áreas que não podem ser ocupadas de acordo com legislação federal, estadual e municipais, são as APPs dos municípios.

A população de baixa renda está concentrada principalmente na área urbana do município, principalmente nos Bairros Ribeirão Santa Barbara, 	Estação, Ilse, Vila Nova, De Lurdes. No município não existe órgão responsável pela habitação, mas possui o conselho municipal de habitação instituído, possuí Plano Diretor (LEI COMPLEMENTAR Nº. 074, de 06 de novembro de 2007) e Código de Postura (LEI COMPLEMENTAR Nº. 088, de 12 de novembro de 2008) e a Política de Habitação.

3. ABRANGÊNCIA

A área de abrangência do presente Termo de Referência constitui todo o território do município de Ascurra, principalmente onde houver possibilidade e potencialidade para o desenvolvimento de ações e projetos na área de habitação de interesse social.

4. OBJETIVO

Este Termo de Referência tem como objetivo geral estabelecer as bases para a elaboração do PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PLHIS, no âmbito do Programa Habitação de Interesse Social do Ministério das Cidades.

O Plano Local de Habitação de Interesse Social deverá ser construído com a participação da comunidade, consolidando os instrumentos de planejamento e gestão, com vistas a viabilizar o acesso regularizado a terra, à habitação, à infra-estrutura, aos equipamentos e serviços urbanos, promovendo condições dignas de moradia e o cumprimento da função social da propriedade.

O plano será, portanto, um conjunto articulado de diretrizes, objetivos, metas e instrumentos de ação, visando o estabelecimento de uma política pública integrada para o setor, expressando as aspirações do Poder Público e demais agentes locais. Para tanto, deverá considerar o setor habitacional como um todo, entretanto focando principalmente  a  questão  da  habitação  para  a  baixa  renda,  estrato  social  mais

dependentes das políticas públicas e onde se concentra a maior parte do déficit por moradias no Brasil.

O PLHIS, objetiva, ainda, contribuir para a melhoria da qualidade da gestão municipal. Trata-se de ação de médio prazo com término previsto para 2010. A elaboração do PLHIS foi idealizada em 3 etapas:

Etapa I - Proposta Metodológica

Etapa II - Diagnóstico do Setor Habitacional

Etapa III - Estratégias de Ação

Sendo que para cada etapa concluída corresponderá, ao menos, um produto a ser apresentado. Os repasses estão condicionados à entrega dos produtos que deverão ser previamente verificados e aceitos pelo Comitê Técnico do município, isto é, pelos técnicos municipais responsáveis pelo acompanhamento dos trabalhos.

5. DIRETRIZES DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

O plano deve atender ainda às diretrizes abaixo definidas:

- Priorizar programas e projetos habitacionais para as famílias de baixa renda, articulados no âmbito federal, estadual, do Distrito Federal e municipal;

- Definir e adotar mecanismos de subsídios financeiros para famílias de baixa renda, concedidos com a finalidade de complementar sua capacidade de pagamento para o acesso à moradia;

- Incentivar o aproveitamento de áreas dotadas de infra-estrutura não utilizadas ou subutilizadas, inseridas na malha urbana;

- Priorizar a utilização de terrenos de propriedade do Poder Público para a implantação de projetos habitacionais de interesse social;

- Incentivar a recuperação e reutilização de áreas centrais, compreendendo os espaços e edificações ociosas, vazias, abandonadas, subutilizadas, insalubres e deterioradas, bem como à melhoria dos espaços e serviços públicos, da acessibilidade e dos equipamentos comunitários;

- Incentivar a implementação dos diversos institutos jurídicos que regulamentam o acesso à moradia, previstos no Estatuto das Cidades, nos Planos Diretores Participativos e outros;

- Adotar mecanismos de acompanhamento e avaliação e indicadores de impacto social das políticas, planos e programas;

- Priorizar o atendimento a famílias com menor renda per capita; famílias com maior número de dependentes; à mulher responsável pelo domicílio; idosos; portadores de deficiência; comunidades quilombolas e etnias negra e indígena;

- Demandas apresentadas por movimentos sociais, associações e grupos representativos de segmentos da população;

- Atender a mecanismos de quotas para idosos e portadores de necessidades especiais dentre o grupo identificado como o de menor renda;

- Garantir a execução de trabalho social visando à melhoria da qualidade de vida das famílias beneficiárias, de forma complementarem as obras e serviços;

- Promover melhoria das condições de habitabilidade das famílias residentes em loteamentos irregulares e clandestinos com vistas a reduzir os riscos sócio-ambientais;

- Atender à necessária existência de saneamento ou de projetos de saneamento ambiental, cuja estrutura abranja o adensamento populacional estimado, visando à manutenção do meio-ambiente e também à otimização dos investimentos públicos;

- Garantir a alocação de recursos destinados à habitação de interesse social em fundo local, com dotação orçamentária própria, para implementar as ações previstas no PLHIS;

- Utilizar prioritariamente o PLHIS como instrumento de apoio para a tomada de decisão dos Conselhos Gestores dos Fundos Locais de Habitação de Interesse Social;

- Incentivar a implementação de mecanismos permanentes de assistência técnica, jurídica e social aos programas e ações de habitação de interesse social.

6. ETAPAS A SEREM DESENVOLVIDAS

A elaboração (ou revisão) do PLHIS deverá ser desenvolvida conforme as três etapas descritas a seguir, prevendo para cada uma delas, como resultado, um produto específico.

Todos os produtos e subprodutos resultantes do desenvolvimento do PLHIS serão analisados e aprovados pelo Comitê Técnico do município, e esta aprovação ratificada pelo CGLFHIS – Conselho Gestor Local do Fundo de Habitação de Interesse Social, previamente ao encaminhamento à CAIXA para fins de liberação de recursos.

6.1 ETAPA 1 – PROPOSTA METODOLÓGICA

Trata-se de uma fase inicial, estruturadora das duas etapas posteriores, que norteia os procedimentos a serem adotados em cada uma delas.

A Proposta Metodológica deve ser pactuada com a sociedade e deve conter:

- A estrutura de coordenação e organização dos trabalhos para elaboração do PLHIS;

- As atribuições e responsabilidades da equipe de trabalho municipal;

- As atribuições e responsabilidades dos consultores contratados, em cada etapa de elaboração do PLHIS;

- Os procedimentos para a execução das etapas e produtos do PLHIS;

- A estratégia de comunicação, mobilização e participação da população, com a identificação dos diferentes atores;

- As formas de dar publicidade ao início dos trabalhos com a apresentação da equipe e dos mecanismos de participação popular e de acesso às informações;

- O cronograma de eventos de discussão com a sociedade, com mapeamento das atividades;

- Os prazos e custos estimados para as três etapas e produtos do PLHIS;

- A forma de articulação com outros programas e ações.

Na Proposta Metodológica definida pela consultoria não poderá ocorrer redução das atividades previstas nesse termo, nem outras alterações que estejam em desacordo com o sugerido pelo Ministério das Cidades no Guia de Adesão do FNHIS – Parte 2

– Procedimentos para Elaboração do PLHIS.

Uma vez aprovada a Proposta Metodológica pelo Comitê Técnico, deverá ser realizado um evento de lançamento e divulgação do plano, promovido pela Prefeitura Municipal, em parceria com a Câmara de Vereadores, com a abertura oficial do início dos trabalhos PLHIS, à sociedade e aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Tal evento teria como objetivo principal a mobilização, identificação e sensibilização dos atores sociais através do comprometimento das lideranças em geral.

Neste evento será apresentada a equipe técnica, a consultoria contratada, o Conselho Gestor, o cronograma de trabalho e a uma apresentação sucinta sobre o PLHIS. Este evento deverá ser amplamente divulgado por rádio, jornal local e carro de som.

PRODUTO 1 - O produto final desta etapa é a Proposta Metodológica, elaborada com todos os conteúdos descritos acima.

O custo programado para a realização desta primeira etapa é de:

| Repasse | Contrapartida | Investimento |
| --- | --- | --- |
| R$ 1.936,00 | R$ 64,00 | R$ 2.000,00 |

6.1.1 - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA NA ELABORAÇÃO DO PLANO

A metodologia deve prever ações que objetivem promover a participação da sociedade civil no processo de construção do Plano de Habitação de Interesse Social, devendo essas ações estar contempladas e detalhadas na Proposta Metodológica a ser apresentada.

No Processo participativo, a Resolução N° 25 de 18 de março de 2005, do Ministério das Cidades, prevê a ampla comunicação pública, a ciência do cronograma e dos locais de reunião, da apresentação dos estudos e propostas e a publicação e divulgação dos resultados dos debates e das propostas adotadas nas diversas etapas do processo, além da promoção de ações de sensibilização, mobilização e capacitação, voltadas preferencialmente para as lideranças comunitárias, movimentos sociais, profissionais especializados, entre outros atores sociais.

Para construção do plano, deverão ser convidadas as instâncias já constituídas, como Conselhos (em especial o CGLFHIS), Associações de Moradores em cada bairro abrangido, e outros, para atuar em conjunto com o Grupo de Trabalho a ser constituído pela Prefeitura Municipal. A preparação dos representantes dos diversos segmentos deve ocorrer durante todo o processo e promover a qualificação dos mesmos para a participação.

Nas ações de sensibilização e mobilização comunitária, deve ser observada a realização das seguintes atividades:

- Identificação e sensibilização dos diversos segmentos da sociedade, inclusive aqueles que representam os grupos sociais em situação de vulnerabilidade sócio-habitacional, para participação efetiva no processo de construção de todas as etapas do plano;

- Realização de no mínimo 2 capacitações;

- Realização de no mínimo 2 reuniões para levantamento dos problemas, interesses e potencialidades do município, do ponto de vista dos diversos segmentos da sociedade;

- Sistematização das informações levantadas (através de relatórios impresso, e mapas apontando em ordem decrescente os principais problemas);

- Divulgação das etapas de elaboração do Plano Local de Habitacional de Interesse Social para os diversos segmentos da sociedade através do jornal de abrangência local e veiculação através carro de som e rádio;

- Apresentação dos resultados e produtos no final de cada etapa para a sociedade através de audiências públicas com ampla divulgação (três audiências).

Os relatórios de comprovação dos eventos realizados deverão, ao menos, conter: material relativo à divulgação (convites, chamadas de rádio, jornal, etc.), material apresentado no evento, fotos, lista de presenças, atas, impressões e resultados do mesmo.

O Município de Ascurra cederá o espaço físico para a realização dos eventos, sendo que todos os outros custos envolvidos na elaboração do PLHIS em todas as suas etapas deverão ser cobertos pela consultoria contratada.

6.2 ETAPA 2 – DIAGNÓSTICO DO SETOR HABITACIONAL

Para a elaboração do Diagnóstico do Setor Habitacional, devem ser realizados levantamentos de dados e informações técnicas sobre os seguintes aspectos:

- Inserção regional e características do município - área, população urbana e rural, inserção micro e macro regional, relação com os municípios ou estados vizinhos, especialmente no que tange à questão fundiária, principais atividades econômicas e outras informações;

- Atores sociais e suas capacidades - levantamento de informações sobre as formas de organização dos diversos grupos sociais que atuam no setor habitacional e sua capacidade de atuação;

- Necessidades habitacionais - caracterizar o contingente populacional que demanda investimentos habitacionais, considerando composição familiar, gênero, idade, nível de instrução, renda, composição do domicílio, déficit habitacional quantitativo e qualitativo, caracterização de assentamentos precários (favelas e afins), incluindo famílias conviventes e agregados, renda familiar e renda domiciliar, ocupação principal e secundária dos membros maiores de idade, grau de segurança das relações de trabalho e outras;

- Oferta habitacional - caracterizar a oferta de moradias e solo urbanizado, as condições de acesso às modalidades de intervenção e financiamento habitacional. Identificar a oferta e disponibilidade do solo urbanizado para a população de baixa renda, especialmente no que se refere às Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS, as diferentes modalidades de construção ou reforma que contribuem para aumentar a oferta de habitações de interesse social, identificar a produção de moradias realizada pela própria população;

- Marcos regulatórios e legais - levantamento dos marcos regulatórios e legais existentes e daqueles que precisam ser modificados ou elaborados, na perspectiva do direito à cidade e da garantia do acesso à moradia digna especialmente para a população de baixa renda, como Plano Diretor Participativo, normas de zoneamento, uso e ocupação do solo, Conselho e Fundo Local de Habitação de Interesse Social;

- Condições institucionais e administrativas - capacidade de aplicação de recursos próprios para melhorias das condições habitacionais, identificação de recursos humanos tecnicamente qualificados e equipamentos para realização de serviços habitacionais de infra-estrutura urbana;

- Programas e ações - identificar os programas habitacionais financiados ou executados diretamente pelas administrações locais, pelos demais entes federativos ou por agências bilaterais, os benefícios já realizados e a previsão de atendimentos;

- Recursos para financiamento - identificar as fontes de recursos existentes e potenciais para financiamento do setor habitacional, os agentes envolvidos e as responsabilidades de cada um.

Dentro desse diagnóstico deverão ser apresentadas informações em forma de tabelas ou mapas, tais como: Distribuição da renda no município; Distribuição da população; Mapa de densidade habitacional e populacional nas áreas ocupadas; Unidades de planejamento e equipamentos urbanos; Infra-estrutura municipal e mobilidade; Aspectos sócio-espaciais (mapeamento das ocupações irregulares, saneamento, etc.); Pavimentação; Assentamentos precários; Localização do Banco de Terras; Localização dos Conjuntos Habitacionais; Etc.

PRODUTO 2 - O produto final desta etapa é o Diagnóstico do Setor Habitacional, elaborado com todos os conteúdos descritos acima, podendo ser apresentado em dois subprodutos conforme quadro de custos/produtos.

O custo programado para a realização desta segunda etapa é de:

| Repasse | Contrapartida | Investimento |
| --- | --- | --- |
| R$ 14.520,00 | R$ 480,00 | R$ 15.000,00 |

6.3 ETAPA 3 – ESTRATÉGIAS DE AÇÃO

Para cada problema identificado no Diagnóstico do Setor Habitacional, devem ser apresentados os itens abaixo, os quais devem ser discutidos e pactuados com a sociedade em audiências públicas.

Diretrizes e Objetivos

Definir as diretrizes gerais e específicas que devem nortear a elaboração do PLHIS, levando-se em consideração a Política Nacional de Habitação, a política habitacional local, o Plano Diretor Participativo, os eixos de desenvolvimento que impactem a questão habitacional e urbana e os princípios democráticos de participação social;

Devem ser considerados os planos de saneamento e mobilidade urbana, caso existam;

Definir os objetivos de modo a expressar os resultados que se pretende alcançar, ou seja, a situação que deve ser modificada. Deve ser expresso de modo conciso, definindo explicitamente quantidades e prazos, evitando a generalidade, dando a idéia do que se pretende de forma clara;

Programas e Ações

Especificar os programas resultantes da identificação das necessidades mapeadas no Diagnóstico do Setor Habitacional e das diretrizes e objetivos definidos anteriormente;

Os programas devem articular um conjunto de ações, orçamentárias e não-orçamentárias, integradas, necessárias e suficientes para enfrentar a problemática habitacional local, como solucioná-la ou enfrentar suas causas;

Especificar as ações a serem ofertadas à sociedade que contribuirão para atender ao objetivo de cada programa;

Os programas e ações que compõem o PLHIS devem estar em consonância com os instrumentos do ciclo de gestão orçamentário-financeiro (PPA/LDO/LOA) dos governos locais;

Os programas devem ser vinculados a linhas programáticas que agregam programas de mesma natureza, podendo ser de ordem:

- normativa: reformulação de leis municipais;

- institucional: fornecer e modernizar a administração pública;

- provisão e adequação de habitações de interesse social.

Os programas devem conter: órgão coordenador, nome, objetivo ou meta relacionada, público-alvo, horizonte temporal, estratégia de implementação, orçamento global e anual, indicador.

Metas, Recursos e Fontes de Financiamento

Definir a meta, especificando a quantidade de produto a ser ofertado por programa e ação num determinado período de tempo, que contribui para o alcance dos objetivos;

A partir do levantamento sobre os recursos e fontes de financiamento feito no Diagnóstico do Setor Habitacional, devem ser mapeados os recursos necessários à consecução de cada programa e ação. Devem ser considerada na necessidade de investimento, além das obras, elaboração de projetos, aquisição de terreno, contratações de consultoria, trabalho social, revisão de legislação e outros itens;

Para estimar recursos e fontes por programa ou ação, devem ser verificados valores médios de investimento alocados em programas habitacionais nos anos anteriores e a porcentagem deste investimento em relação ao total do orçamento local.

Para obter recursos suficientes para executar o PLHIS, é necessário verificar capacidade de pagamento e endividamento local, possibilidade de ampliação da captação de recursos financeiros e definição da forma de gestão desses recursos.

As metas, recursos e fontes devem ser expressos em quadro resumo por programa e ação num determinado período, a ser definido em conformidade com a capacidade de investimento local.

Indicadores

Identificar os instrumentos capazes de medir o desempenho dos programas, passíveis de aferição e coerentes com o objetivo estabelecido, sensíveis à contribuição das principais ações e apuráveis em tempo oportuno permitindo, conforme o caso, mensuração da eficácia, eficiência ou efetividade alcançada com a execução do programa.

Programas e Ações Prioritários

Devem ser classificados, em ordem de importância, os programas e ações a serem abordados no PLHIS, em discussão com a sociedade civil, tais como: produção habitacional e de loteamentos adequados, urbanização e regularização fundiária de assentamentos precários e informais, destinação de áreas urbanas à habitação de interesse social e outros;

Devem considerar também a mitigação de impactos negativos causados por investimentos em infra-estrutura de grande e médio porte que tenham conseqüências sobre o setor habitacional (hidrelétricas plantas industriais);

Deve ser considerado, ainda, o tempo previsto para implementação das ações previstas no PLHIS em conformidade com a capacidade de investimento no setor.

Monitoramento, Avaliação e Revisão

O monitoramento é uma atividade gerencial contínua que se realiza durante o período de execução e operação dos programas e ações;

O PLHIS deve prever a forma de monitoramento das fases dos programas e ações, identificando para cada uma o resultado obtido, o prazo, o responsável, a situação e as providências;

A avaliação deve ser sistemática e, de preferência anual, e conter abordagem quanto à concepção, implementação e resultados dos programas e ações do PLHIS, apontando para a necessidade de revisão, se for o caso.

PRODUTO 3: O produto final desta etapa é o Plano Local de Habitação de Interesse Social, previamente aprovado pelo Comitê Técnico do Município, contemplando o conjunto de estratégias de ação elaboradas com todos os conteúdos descritos acima, contendo memória, material comprobatório da participação popular, com lista de presença do evento e fotos, e ainda documento declaratório da administração pública municipal, que apresente as formas pelas quais foi dada publicidade à elaboração das estratégias de ação.

O custo programado para a realização desta terceira etapa é de:

| Repasse | Contrapartida | Investimento |
| --- | --- | --- |
| R$ 12.514,00 | R$ 486,00 | R$ 13.000,00 |

7. CUSTOS / PRODUTOS

A tabela a seguir apresenta os custos por produto:

8. ELEMENTOS DISPONÍVEIS E FONTES DE REFERÊNCIA

Para que os procedimentos propostos no presente Termo de Referência sejam viabilizados, serão utilizadas as seguintes fontes de informações:

- Plano Plurianual da Prefeitura Municipal de Ascurra;

- Planejamento Orçamentário da Prefeitura Municipal de Ascurra;

- Plano Diretor do município de Ascurra;

- Mapas das unidades administrativas;

- Vigilância em Saúde e Secretaria Municipal de Saúde;

- Documentos técnicos, gerenciais, administrativos, financeiros e de planejamento - Secretaria de Obras;

- Política Nacional de Habitação de Interesse Social e demais orientações do Ministério das Cidades;

- Manual para apresentação de proposta para elaboração de Planos Habitacionais de Interesse Social - Ministério das Cidades;

- Política Estadual de Habitação de Interesse Social;

- Documentos científicos sobre a realidade municipal produzidos no âmbito das instituições de ensino, prefeitura e órgãos do estado.

9. LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS

Os trabalhos pertinentes a Termo de Referência, sobretudo no que diz respeito às discussões, análises e aprovações dos produtos serão realizados na sede da Prefeitura Municipal de Ascurra - Secretaria Municipal de Planejamento e Obras, situada à Rua Benjamin Constant, n° 221 bairro centro, Ascurra-SC, assim como no escritório da empresa de consultoria contratada sediado no Município. A empresa de consultoria deverá estar presente em todas as discussões relativas às análises dos produtos.

10. PRAZO

O prazo para a realização das atividades previstas neste Termo de Referência é de seis meses, sendo o prazo para entrega dos produtos finais de cada etapa, os seguintes:

- ETAPA I: 1° Mês

- ETAPA II: 3° Mês

- ETAPA III: 6° Mês

Obs.: Prazos contados a parti da data de assinatura da ordem de inícios dos serviços.

11. QUALIFICAÇÃO

A consultoria a ser contratada deverá ser composta por uma equipe multidisciplinar, contando com consultores profissionais das seguintes áreas: (Composta no mínimo de).

- 01 Arquitetura e Urbanismo, com especialização, mestrado e/ou experiência profissional comprovada nas áreas de Desenvolvimento Urbano ou Habitação, que será o coordenador do projeto.

- 01 Bacharel em Direito, com especialização, mestrado e/ou experiência profissional comprovada nas áreas de Desenvolvimento Urbano, Habitação ou Direito Urbanístico.

- 01 Assistente Social, Sociólogo, Psicólogo ou Pedagogo, com especialização, mestrado e/ou experiência profissional comprovada nas áreas de Organização, Desenvolvimento e Participação Social.

- Outros profissionais a critério da consultora: (Geólogos, geógrafos, engenheiro ambiental, engenheiro civil, engenheiro sanitarista, etc.) Deverão os consultores apresentar a qualificação técnica mediante comprovação de experiências em projetos e atuações similares.

- Tais qualificações deverão ser analisadas e referendadas pelos técnicos municipais quando do processo licitatório.

12. SUPERVISÃO

As ações constantes deste Termo de Referência serão supervisionadas pelos técnicos do município, através da Coordenação da Secretaria Municipal de Administração de Ascurra. A supervisão se dará impreterivelmente através da realização de reuniões técnicas presenciais periódicas, conforme calendário a ser estabelecido com a empresa de consultoria contratada.

O município estabelecerá, em comum acordo com a empresa de consultoria, o planejamento para o desenvolvimento dos trabalhos envolvendo o acompanhamento, a análise e a aprovação dos produtos, assim como os procedimentos de ordem administrativa e gerencial necessários para o andamento dos trabalhos.

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este Termo de Referência foi elaborado, conforme orientações e modelo técnico da Caixa Econômica Federal, e em conformidade com a política Nacional de Habitação de Interesse Social e demais orientações do Ministério das Cidades.

Ascurra, 22 de abril de 2010.

____________________                                                  ______________________

Ivan Merini                                                                      Eliosmar de Moura

Prefeitura Municipal de Ascurra                                            Prefeitura Municipal de Ascurra

Secretário de Administração                                          Secretaria de Planejamento e Obras

Coordenador I                                                           Eng° civil / CREA 066 423-7

Coordenador II

_____________________                                               _______________________

Janete T. F. Andreani                                                             Moacir Polidoro

Prefeitura Municipal de Ascurra                                           Prefeitura Municipal de Ascurra

Secretaria de Saúde e Assistência Social                                            Prefeito Municipal

Assistente Social

Anexo – CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO DE EXECUÇÃO

| DISCRIMINAÇÃO | MÊS 01 |  | MÊS 03 |  | MÊS 06 |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRODUTOS | Repasse | Contra Partida | Repasse | Contra Partida | Repasse | Contra Partida |  |
| 01 - METODOLOGIA | 1.936,00 | 64,00 |  |  |  |  | 2.000,00 |
| 02 - DIAGNÓSTICO |  |  | 14.520,00 | 480,00 |  |  | 15.000,00 |
| 03 - PLANO |  |  |  |  | 12.514,00 | 486,00 | 13.000,00 |
| SUBTOTAL | 1.936,00 | 64,00 | 16.456,00 | 544,00 | 28.970,00 | 1030,00 |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 30.000,00 |

Obs.: Os valores apresentados são os máximos admitidos e a proporção contra partida / repasse será mantida com a eventual redução dos valores finais.

Ascurra, 22 de abril de 2010.

____________________                                                  ______________________

Ivan Merini                                                                      Eliosmar de Moura

Prefeitura Municipal de Ascurra                                            Prefeitura Municipal de Ascurra

Secretário de Administração                                          Secretaria de Planejamento e Obras

Coordenador I                                                             Eng° civil / CREA 066 423-7

Coordenador II

_____________________                                               _______________________

Janete T. F. Andreani                                                             Moacir Polidoro

Prefeitura Municipal de Ascurra                                           Prefeitura Municipal de Ascurra

Secretaria de Saúde e Assistência Social                                            Prefeito Municipal

Assistente Social